BOULGA AI

Cahier des Charges Technique

Version 1.0 — Juillet 2026

Puiser l'intelligence qu'il vous faut

Spécification technique de la V1 — complément du business plan

Usage interne — confidentiel

# Sommaire

Ce document est le cahier des charges technique de la V1 de Boulga AI. Il s'ouvre sur un rappel de contexte synthétique (section 1) — le contexte produit complet étant traité dans le business plan — puis développe l'intégralité de la spécification technique : périmètre, stack, architecture des trois couches, base de données, routage des modèles, moteur documentaire, sécurité et feuille de route.

# 1. Rappel de contexte produit

Ce cahier des charges est un document technique. Le contexte produit complet — vision, marché, personas, positionnement concurrentiel, monétisation détaillée, projections — est traité dans le business plan et n'est pas répété ici. Cette section n'en donne qu'un rappel synthétique, suffisant pour rendre la spécification technique autoportante.

### En une phrase

Boulga AI est une plateforme de vingt outils IA spécialisés pour la production documentaire académique et professionnelle, destinée à l'Afrique de l'Ouest francophone : interface en français, paiement mobile money via FedaPay, prix en FCFA.

### Le principe fondateur : la génération bornée

Chaque outil a un coût de traitement prévisible : un input défini (un sujet, un texte, un fichier — jamais une conversation ouverte sans limite), un output de taille prévisible (un document, un score, un fichier converti), et des quotas explicites par palier. Les deux seules exceptions — le Chat IA généraliste et l'Assistant de recherche IA — sont volontairement bridées. Ce principe gouverne directement l'architecture technique : c'est lui qui justifie la table de journalisation des coûts (section 17) et le routage des modèles par outil (section 18).

### Le catalogue : 20 outils en 3 packs + transversaux

Les outils sont organisés en trois packs thématiques plus un groupe transversal. La colonne V1 indique les treize outils retenus pour la première version (voir section 12) ; les autres sont planifiés pour les versions ultérieures.

| Pack | Outil | V1 |
| --- | --- | --- |
| Introduction | Convertisseur de fichiers | Oui |
| Introduction | Détecteur de contenu IA | Oui |
| Introduction | Reformulateur / Correcteur | Oui |
| Introduction | Rédacteur d'email pro | Oui |
| Introduction | Chat IA généraliste | Oui |
| Académique | Rédacteur de documents académiques longs | Oui |
| Académique | Générateur de plan / outline | Oui |
| Académique | Vérificateur de plagiat | Oui |
| Académique | Générateur de citations bibliographiques | — |
| Académique | Rédacteur de discours & pitchs | Oui |
| Académique | Chat sur document | — |
| Académique | Assistant de recherche IA | — |
| Académique | Traducteur multilingue | — |
| Académique | Générateur de fiches de révision / QCM | — |
| Business | Rédacteur de document pro | Oui |
| Business | Générateur de présentation (slides) | — |
| Business | Générateur de factures & devis en FCFA | — |
| Business | Générateur de posts réseaux sociaux | Oui |
| Business | Rédacteur de discours & pitchs (mode commercial) | Oui |
| Transversal | Rédacteur de CV | Oui |
| Transversal | Rédacteur de lettre de motivation | Oui |

Le Rédacteur de discours & pitchs est un outil unique partagé entre le Pack Académique (mode soutenance) et le Pack Business (mode commercial) — vingt outils distincts pour vingt et une entrées de catalogue.

### Les trois logiques de monétisation

- Déblocage de téléchargement — pour les rédacteurs de fichiers formatés (documents académiques, document pro, CV, lettre, présentations, factures) : génération et aperçu gratuits à l'écran, téléchargement du fichier final payant dès le palier Goutte.

- Quota de mots — pour les satellites à texte brut (Reformulateur, Email pro, Chat IA, posts réseaux sociaux) : le texte affiché est déjà la valeur, la monétisation repose sur un quota mensuel.

- Freemium vérification — pour le Détecteur IA et le Vérificateur de plagiat : le score est toujours gratuit (viralité), la remédiation (réécriture, correction, avec le sélecteur de six tons) est payante dès Goutte.

### Les cinq paliers

| Palier | Mensuel | Annuel (-40%) | Contenu (résumé) |
| --- | --- | --- | --- |
| Introduction | Gratuit | — | Pack Introduction, quota limité |
| Goutte | 2 900 FCFA | 20 880 FCFA | Introduction + un pack au choix, déblocage téléchargements |
| Source | 5 999 FCFA | 43 193 FCFA | Comme Goutte, quota plus généreux |
| Fleuve | 9 999 FCFA | 71 993 FCFA | Les deux packs débloqués |
| Océan | 29 999 FCFA | 215 993 FCFA | Illimité, multi-sièges, API |

Paiement en une fois via FedaPay ; le palier Introduction gratuit tient lieu d'essai. Pour toute justification de ces choix (personas, concurrence, projections financières, garde-fous sur le chat ouvert et l'humaniseur IA), se reporter au business plan.

# 12. Périmètre de la V1

La V1 livre une application fonctionnelle avec treize outils, un système d'abonnement à cinq paliers (paiement intégré ultérieurement), et le principe fondateur de la génération bornée. L'utilisateur s'inscrit ou se connecte et arrive directement dans les outils, à la manière de Claude — la landing page marketing est un chantier séparé.

### Les treize outils retenus

Le choix privilégie les outils au plus fort besoin utilisateur et à la meilleure réutilisation technique : des outils gratuits d'acquisition, des outils payants à conversion immédiate, et une couverture des deux personas (étudiant et professionnel/PME).

| # | Outil | Rôle en V1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Convertisseur de fichiers | Acquisition — gratuit, sans LLM, viral sur Google |
| 2 | Détecteur de contenu IA | Acquisition — score gratuit (Copyleaks), réécriture payante |
| 3 | Reformulateur / Correcteur | Rétention — usage quotidien, crée l'habitude |
| 4 | Rédacteur d'email pro | Rétention — récurrence quotidienne |
| 5 | Chat IA généraliste | Filet de sécurité — usage ouvert borné |
| 6 | Générateur de plan / outline | Socle — fonde les rédacteurs de documents longs |
| 7 | Rédacteur de CV | Conversion — forte valeur perçue, rendu visuel immédiat |
| 8 | Rédacteur de lettre de motivation | Conversion — compagnon du CV |
| 9 | Rédacteur de document pro | Business — attire les PME |
| 10 | Rédacteur de documents académiques longs | Flagship — parcours guidé 7 étapes |
| 11 | Vérificateur de plagiat | Trio académique — score gratuit (Copyleaks), correction payante |
| 12 | Générateur de posts réseaux sociaux | Rétention Business — usage fréquent, léger, complète le Pack Business |
| 13 | Rédacteur de discours & pitchs | Conversion — soutenance académique et pitch commercial, un outil partagé entre les deux packs |

### Objectifs de la V1

- Application web fonctionnelle, desktop-first responsive, interface 100 % en français.

- Treize outils opérationnels couvrant les personas étudiant et professionnel/PME.

- Streaming temps réel des générations LLM.

- Génération de documents formatés (DOCX et PDF) avec deux templates de design par type de document.

- Tracking systématique du coût LLM par appel (jalon critique : mesurer le coût réel par outil).

- Dashboard admin pour le super administrateur.

### Hors périmètre V1 (voir section 30)

Landing page marketing, intégration FedaPay (préparée mais branchée plus tard), sandboxes E2B, traducteur multilingue, générateur de présentations, factures/devis, chat sur document, assistant de recherche, citations bibliographiques, fiches de révision/QCM, notifications email.

# 13. Stack technique et versions

| Couche | Technologie | Version cible | Hébergement |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js (App Router, src/) | 16.2.x (stable) | Vercel |
| Runtime front | Node.js | 20+ (requis par Next 16) | — |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui personnalisé | dernières stables | — |
| État global | Zustand | dernière stable | — |
| Backend | FastAPI | ≥ 0.136 (dernière stable) | Railway |
| Runtime back | Python | 3.12 | — |
| Serveur ASGI | Uvicorn | dernière stable | — |
| BDD + Auth + Storage | Supabase (PostgreSQL) | cloud managé | Supabase |
| LLM | OpenRouter (multi-modèles) | API v1 | — |
| Détection IA / Plagiat | Copyleaks API | REST v3 | — |
| Génération DOCX | python-docx | dernière stable | — |
| Conversion PDF | LibreOffice headless | 7.x+ | conteneur Railway |
| Paiement (ultérieur) | FedaPay | API REST | — |

### Dépendances backend (requirements.txt)

fastapi>=0.136

uvicorn[standard]

pydantic>=2.0

pydantic-settings>=2.0

supabase>=2.0            # client Python Supabase

httpx                    # OpenRouter / Copyleaks (async + streaming)

python-docx              # génération DOCX

python-multipart         # upload de fichiers

pypdf                    # manipulation PDF (fusion/séparation)

openpyxl                 # Excel (convertisseur)

python-pptx              # PowerPoint (convertisseur)

Pillow                   # images (convertisseur)

sse-starlette            # Server-Sent Events

python-jose[cryptography] # vérification JWT Supabase

### Dépendances frontend (package.json)

next@16.2.x

react / react-dom (version alignée Next 16)

@supabase/supabase-js

@supabase/ssr            # helpers session côté serveur

zustand

tailwindcss

lucide-react             # icônes (style Tabler outline)

shadcn/ui                # composants copiés dans src/components/ui

Règle générale : pin des versions en production ; montée de version uniquement après un passage de tests complet.

# 14. Architecture générale du système

Le système repose sur un frontend Next.js qui dialogue avec deux services : Supabase (Auth, base de données, storage) et FastAPI (logique métier). FastAPI orchestre les appels vers OpenRouter (LLM), Copyleaks (scores IA et plagiat) et LibreOffice headless (conversion DOCX → PDF).

NAVIGATEUR (Next.js — rendu + interactivité)

|

|-- Auth, profil, lectures RLS  ------------->  SUPABASE (Auth · DB · Storage)

|

|-- LLM (SSE), documents, quotas, admin  ---->  FASTAPI (Railway, port 8003 en local)

|

+--------------------------+--------------------------+

|                          |                          |

OPENROUTER                  COPYLEAKS                 LibreOffice

(tous LLM)               (IA + plagiat)              (DOCX -> PDF)

|

+--> écritures sensibles (service_role) --> SUPABASE

### Principes d'architecture

- Le navigateur parle à deux services. Supabase directement pour l'authentification et les lectures protégées par RLS ; FastAPI directement pour toute la logique métier (LLM, documents, quotas). Ce choix évite un hop inutile sur le streaming.

- FastAPI est la seule porte vers les LLM. Chaque appel passe par le routeur LLM qui choisit le modèle (outil × palier), vérifie le quota avant, logge tokens et coût après. Aucune clé OpenRouter ne transite côté client.

- Monolithe modulaire. Un seul repo backend, un seul repo frontend. Pas de microservices en V1 — l'équipe est de deux personnes et la vitesse prime.

- Toute écriture sensible passe par FastAPI avec la clé service_role de Supabase (quotas, usage_logs, subscriptions). Le client n'écrit jamais directement dans ces tables.

# 15. Architecture frontend (Next.js)

Next.js 16.2 stable, App Router, répertoire src/, Turbopack par défaut. Arborescence organisée par groupes de routes (auth) et (dashboard), avec middleware de protection.

boulga-frontend/src/

|-- app/

|   |-- (auth)/                       # Routes publiques

|   |   |-- login/page.tsx

|   |   |-- register/page.tsx

|   |-- (dashboard)/                  # Routes protégées

|   |   |-- layout.tsx                # Sidebar + zone principale

|   |   |-- page.tsx                  # Accueil = grille des outils

|   |   |-- tools/

|   |   |   |-- converter/page.tsx

|   |   |   |-- ai-detector/page.tsx

|   |   |   |-- plagiarism/page.tsx

|   |   |   |-- reformulator/page.tsx

|   |   |   |-- email-writer/page.tsx

|   |   |   |-- chat/page.tsx

|   |   |   |-- cv-writer/page.tsx

|   |   |   |-- cover-letter/page.tsx

|   |   |   |-- plan-generator/page.tsx

|   |   |   |-- academic-writer/page.tsx

|   |   |   |-- pro-doc-writer/page.tsx

|   |   |-- documents/page.tsx        # Historique documents générés

|   |   |-- settings/page.tsx         # Profil, abonnement, quotas

|   |   |-- admin/                    # Super admin uniquement

|   |       |-- page.tsx              # KPIs

|   |       |-- users/page.tsx

|   |       |-- costs/page.tsx

|   |-- api/auth/callback/route.ts    # Callback OAuth Supabase

|   |-- layout.tsx

|   |-- globals.css

|-- components/

|   |-- ui/                           # shadcn/ui aux couleurs Boulga

|   |-- layout/  (Sidebar, Header, QuotaBar)

|   |-- tools/   (ToolLayout, SmartForm, StreamingOutput,

|   |             DocumentPreview, TemplateSelector, FormatSelector)

|   |-- shared/

|-- lib/

|   |-- supabase/ (client.ts, server.ts)

|   |-- api.ts                        # fetch vers FastAPI + JWT

|   |-- streaming.ts                  # consommation SSE

|-- hooks/  (useAuth, useQuota, useStreaming)

|-- stores/ (authStore, toolStore — Zustand)

|-- middleware.ts                     # Protection des routes (dashboard)

### Layout applicatif (inspiré de Claude)

- Sidebar gauche fixe : logo Boulga en haut, liste des outils groupés par pack (Introduction / Académique / Business / Transversal), lien Documents, lien Paramètres, compteur de quota en bas, avatar utilisateur.

- Zone principale : surface de travail de l'outil actif. Chaque outil suit le gabarit ToolLayout : titre + description courte, formulaire ou zone d'input, zone de résultat (streaming), actions (régénérer, choisir template, télécharger).

- QuotaBar : visible en permanence, affiche « X mots restants ce mois » et « X téléchargements restants ». Un clic ouvre les détails dans Paramètres.

- Mobile (< 768 px) : la sidebar devient un drawer ; l'application reste utilisable mais l'optimisation reste desktop-first, car la majorité des producteurs de documents longs travaillent sur ordinateur.

### Protection des routes

src/middleware.ts vérifie la session Supabase sur tout le groupe (dashboard). Non connecté → redirection /login. La route /admin exige en plus role = 'admin' dans profiles, vérifié côté serveur, jamais seulement côté client.

# 16. Architecture backend (FastAPI)

FastAPI ≥ 0.136, Python 3.12, Uvicorn. Port local 8003.

boulga-backend/app/

|-- main.py                   # App, CORS, lifespan, routers

|-- config.py                 # pydantic-settings (.env)

|-- dependencies.py           # get_current_user, require_admin, check_quota

|-- api/

|   |-- v1/

|   |   |-- router.py

|   |   |-- tools/

|   |   |   |-- generators.py     # CV, lettre, doc pro, académique

|   |   |   |-- transformers.py   # reformulateur, email, chat

|   |   |   |-- analyzers.py      # détecteur IA, plagiat (Copyleaks)

|   |   |   |-- converter.py      # conversion de fichiers

|   |   |   |-- planner.py        # générateur de plan

|   |   |-- documents.py          # rendu + historique + download

|   |   |-- users.py              # profil, quotas

|   |   |-- admin.py              # KPIs, users, coûts

|   |-- webhooks/

|       |-- fedapay.py            # squelette, branché plus tard

|-- core/

|   |-- auth.py               # vérification JWT Supabase (JWKS)

|   |-- quota.py              # check + décrément atomique

|   |-- llm/

|   |   |-- router.py         # matrice outil x palier -> modèle

|   |   |-- client.py         # OpenRouter async + streaming

|   |   |-- prompts/          # un module par outil

|   |-- document_engine/

|   |   |-- schema.py         # modèles Pydantic du contenu structuré

|   |   |-- renderer.py       # JSON -> python-docx

|   |   |-- templates/        # 2 designs par type de document

|   |   |-- pdf.py            # DOCX -> PDF (LibreOffice headless)

|   |-- file_converter/

|   |   |-- converter.py      # PDF/Word/Excel/PPT/Image

|   |-- copyleaks/

|       |-- client.py

|-- models/                   # Pydantic request/response

|-- db/

|   |-- supabase.py           # client service_role

|-- utils/

|-- tokens.py             # comptage mots / estimation tokens

|-- storage.py            # Supabase Storage helpers

requirements.txt   Dockerfile (image avec LibreOffice)   .env.example

### Convention d'endpoints par famille

| Famille | Endpoint type | Réponse |
| --- | --- | --- |
| Transformateurs | POST /api/v1/tools/transformers/{tool} | SSE streaming |
| Générateurs (contenu) | POST /api/v1/tools/generators/{tool} | SSE streaming (JSON structuré) |
| Générateurs (analyse) | POST /api/v1/tools/generators/{tool}/analyze | JSON (suggestions, manques) |
| Rendu document | POST /api/v1/documents/render | JSON (URL signée) |
| Analyseurs | POST /api/v1/tools/analyzers/{tool} | JSON (score + annotations) |
| Convertisseur | POST /api/v1/tools/converter | JSON (URL signée) |
| Planner | POST /api/v1/tools/planner | SSE streaming |

### Cycle d'une requête outil

Requête -> auth.py (JWT) -> quota.py (solde ?) -> llm/router.py (modèle)

-> llm/client.py (OpenRouter, stream) -> SSE vers le client

-> en fin de stream : usage_logs (tokens, coût) + quotas (décrément)

Le décrément de quota et l'insertion du log sont faits en fin de génération, une fois les tokens réels connus (objet usage renvoyé par OpenRouter).

# 17. Base de données (Supabase / PostgreSQL)

Six tables principales plus les conversations, RLS activé partout, écritures sensibles réservées au service_role FastAPI.

### Schéma SQL complet

-- PROFILES — extension de auth.users

CREATE TABLE public.profiles (

id UUID PRIMARY KEY REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,

full_name TEXT NOT NULL,

phone TEXT,

role TEXT DEFAULT 'user' CHECK (role IN ('user','admin')),

current_tier TEXT DEFAULT 'introduction'

CHECK (current_tier IN

('introduction','goutte','source','fleuve','ocean')),

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),

updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

-- SUBSCRIPTIONS

CREATE TABLE public.subscriptions (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id UUID REFERENCES public.profiles(id) ON DELETE CASCADE,

tier TEXT NOT NULL,

billing_period TEXT CHECK (billing_period IN ('monthly','annual')),

amount_fcfa INTEGER NOT NULL,

status TEXT DEFAULT 'active'

CHECK (status IN ('active','expired','cancelled')),

started_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),

expires_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,

fedapay_transaction_id TEXT,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

-- QUOTAS mensuels

CREATE TABLE public.quotas (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id UUID REFERENCES public.profiles(id) ON DELETE CASCADE,

period TEXT NOT NULL,               -- 'YYYY-MM'

words_used INTEGER DEFAULT 0,

words_limit INTEGER NOT NULL,

downloads_used INTEGER DEFAULT 0,

downloads_limit INTEGER NOT NULL,

UNIQUE(user_id, period)

);

-- USAGE_LOGS — le jalon critique : coût réel par outil

CREATE TABLE public.usage_logs (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id UUID REFERENCES public.profiles(id) ON DELETE CASCADE,

tool TEXT NOT NULL,

model TEXT NOT NULL,

tokens_in INTEGER NOT NULL,

tokens_out INTEGER NOT NULL,

cost_usd DECIMAL(10,6) NOT NULL,

tier TEXT NOT NULL,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

-- DOCUMENTS générés

CREATE TABLE public.documents (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id UUID REFERENCES public.profiles(id) ON DELETE CASCADE,

tool TEXT NOT NULL,

title TEXT NOT NULL,

template TEXT,

format TEXT CHECK (format IN ('docx','pdf')),

storage_path TEXT NOT NULL,

content_json JSONB,                 -- pour regénérer/rééditer

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

-- ACADEMIC_SESSIONS — parcours guidé

CREATE TABLE public.academic_sessions (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id UUID REFERENCES public.profiles(id) ON DELETE CASCADE,

status TEXT DEFAULT 'in_progress'

CHECK (status IN ('in_progress','completed','abandoned')),

current_step INTEGER DEFAULT 1 CHECK (current_step BETWEEN 1 AND 7),

doc_type TEXT,          -- rapport_stage | memoire | these

domain TEXT,

topic TEXT,

outline_json JSONB,     -- plan validé

sections_json JSONB,    -- {section_id: {content, status, summary, words}}

template TEXT,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),

updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

-- CONVERSATIONS — chat généraliste, email writer

CREATE TABLE public.conversations (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id UUID REFERENCES public.profiles(id) ON DELETE CASCADE,

tool TEXT NOT NULL,

title TEXT,

messages_json JSONB DEFAULT '[]'::jsonb,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),

updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

-- INDEX

CREATE INDEX idx_usage_logs_user ON public.usage_logs(user_id, created_at DESC);

CREATE INDEX idx_usage_logs_tool ON public.usage_logs(tool, created_at DESC);

CREATE INDEX idx_documents_user ON public.documents(user_id, created_at DESC);

CREATE INDEX idx_quotas_user_period ON public.quotas(user_id, period);

CREATE INDEX idx_subscriptions_user ON public.subscriptions(user_id, status);

CREATE INDEX idx_academic_user ON public.academic_sessions(user_id, updated_at DESC);

### Row Level Security

RLS activé sur toutes les tables. En lecture, l'utilisateur ne voit que ses données (auth.uid() = user_id) et l'admin voit tout. En écriture sur quotas, usage_logs, subscriptions et profiles.current_tier : aucune policy côté client — seul FastAPI écrit via service_role.

ALTER TABLE public.documents ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY "own_select" ON public.documents

FOR SELECT USING (auth.uid() = user_id);

CREATE POLICY "admin_select" ON public.documents

FOR SELECT USING (EXISTS (

SELECT 1 FROM public.profiles

WHERE id = auth.uid() AND role = 'admin'));

### Trigger de création de profil

À l'inscription (email ou Google), un trigger sur auth.users crée la ligne profiles et la ligne quotas du mois en cours au palier introduction. Le compte boulgacorporation@gmail.com reçoit role = 'admin' (seed SQL) et devient le super administrateur par défaut.

# 18. Routage LLM (OpenRouter)

Tous les appels passent par OpenRouter (endpoint unique, format OpenAI-compatible). La matrice outil × palier → modèle vit dans core/llm/router.py, configurable sans redéploiement (variable d'environnement JSON). Le principe directeur, décidé conjointement : un utilisateur qui paie ne doit jamais recevoir un résultat produit par un petit modèle — la qualité monte dès le premier palier payant, et devient maximale sur les paliers hauts, y compris pour les petits outils. La satisfaction sur chaque outil est ce qui transforme l'utilisateur en ambassadeur.

### Matrice de routage

| Outil | Introduction (gratuit) | Goutte / Source | Fleuve / Océan |
| --- | --- | --- | --- |
| Convertisseur | — (pas de LLM) | — | — |
| Email pro | deepseek-v4-flash / gemini-flash-lite | grok-4.3 | grok-4.5 |
| Reformulateur / Correcteur | deepseek-v4-flash / gemini-flash-lite | grok-4.3 | claude-sonnet-4.6 |
| Chat IA généraliste | deepseek-v4-flash / gemini-flash-lite | grok-4.3 / gemini-3.5-flash | grok-4.5 |
| Détecteur IA (réécriture) | — | grok-4.3 | claude-sonnet-4.6 |
| CV / Lettre de motivation | — | grok-4.3 / gemini-3.5-flash | claude-sonnet-4.6 |
| Plan / Outline | — | grok-4.5 / gemini-3.5-flash | claude-sonnet-4.6 |
| Document académique (7 étapes) | — | grok-4.5 | claude-sonnet-4.6 |
| Document pro | — | grok-4.5 / gemini-3.5-flash | claude-sonnet-4.6 |
| Détecteur IA / Plagiat (score) | Copyleaks | Copyleaks | Copyleaks |
| Posts réseaux sociaux | deepseek-v4-flash / gemini-flash-lite | grok-4.3 | grok-4.5 |
| Discours & pitchs | — (dès Goutte) | grok-4.3 | claude-sonnet-4.6 |

### Prix de référence (juillet 2026, USD / M tokens)

| Modèle | Input | Output | Usage principal |
| --- | --- | --- | --- |
| gemini-2.5-flash-lite | 0.10 | 0.40 | Ultra-économique, tâches très courtes |
| deepseek-v4-flash | 0.14 | 0.28 | Palier gratuit, tâches courtes |
| gemini-3.1-flash-lite | 0.25 | 1.50 | Bon compromis budget, paliers bas |
| deepseek-v4-pro | 0.44 | 0.87 | Alternative économique tier intermédiaire |
| claude-haiku-4.5 | 1.00 | 5.00 | Classification, tâches rapides fiables |
| grok-4.3 | 1.25 | 2.50 | Qualité intermédiaire, paliers payants |
| gemini-3.5-flash | 1.50 | 9.00 | Rivalise avec les modèles Pro |
| grok-4.5 | 2.00 | 6.00 | Documents longs (lancé le 8 juillet 2026) |
| claude-sonnet-4.6 | 3.00 | 15.00 | Référence qualité, paliers hauts |
| claude-opus-4.6 | 5.00 | 25.00 | Option premium Océan (post-V1) |

### Principes de routage

- Palier gratuit = modèle économique (DeepSeek V4 Flash). La qualité reste correcte ; l'envie de mieux pousse à l'abonnement.

- Dès le premier palier payant, la qualité monte partout. L'utilisateur doit sentir la différence immédiatement après avoir payé.

- Paliers hauts = meilleurs modèles même sur les petits outils (un email Fleuve passe par Grok 4.5, un reformulateur Fleuve par Sonnet 4.6).

- Grok 4.5 en priorité sur les documents longs, à tester contre Sonnet 4.6 sur la qualité du français académique : à ~2,5x moins cher en output, il représente une économie majeure s'il tient la qualité.

- Gemini comme alternative multi-fournisseurs. Les modèles Gemini (Flash-Lite en entrée de gamme, 3.5 Flash au niveau intermédiaire) sont intégrés comme alternatives économiques à DeepSeek et Grok. OpenRouter permet de basculer d'un fournisseur à l'autre par simple configuration : la matrice liste plusieurs modèles par cellule, et l'arbitrage final (Gemini, DeepSeek ou Grok) se fait après mesure comparée du coût et de la qualité en production.

- Option Océan (post-V1) : bouton « qualité maximale » basculant sur claude-opus-4.6 pour les documents longs.

### Tracking de coût

Chaque réponse OpenRouter contient l'objet usage (tokens in/out). Le client LLM calcule le coût à partir d'une table de prix par modèle (actualisable), puis insère dans usage_logs. C'est la source du tableau « coût réel par génération et par outil » exigé avant calibrage final des quotas. Note budgétaire : OpenRouter prélève environ 5,5 % de frais sur l'achat de crédits — à intégrer dans le calcul de marge. Perplexity, envisagé pour l'Assistant de recherche, n'est pas disponible via OpenRouter : cet outil est reporté.

# 19. Le moteur de génération de documents

Les générateurs de documents (CV, lettre de motivation, document pro, document académique) partagent un pipeline commun. Le principe des templates, décidé conjointement : le template ne touche jamais au contenu ni aux questions posées — il fixe uniquement le design du rendu (polices, couleurs, mise en page, marges). Le LLM produit une structure (JSON validé), et python-docx applique le template choisi.

### Pipeline

Contenu structuré (JSON validé Pydantic)

|

v

renderer.py  ----  template sélectionné (module python-docx)

|

v

.docx  ----  si format = pdf  -->  LibreOffice headless  -->  .pdf

|

v

Supabase Storage (bucket generated/, permanent)

|

v

INSERT documents + décrément quota téléchargement + URL signée

### Le formulaire intelligent

Chaque générateur collecte les informations via un formulaire structuré propre au type de document. Les questions sont universelles par type de document, jamais dépendantes du template. Le déroulé :

- L'outil affiche un formulaire structuré (pour un CV : nom, poste visé, expériences, formation, compétences, langues).

- L'utilisateur remplit ce qu'il sait. À tout moment il peut cliquer « Analyser mes informations » : le backend appelle /analyze — le LLM examine les données fournies, signale ce qui manque d'essentiel, et propose des suggestions concrètes (reformulation d'un intitulé de poste, compétences oubliées pour le poste visé). C'est le même esprit qu'une conversation avec un assistant : il analyse, propose, l'utilisateur valide.

- L'utilisateur complète ou valide les suggestions.

- « Générer » : le LLM produit le contenu structuré complet (JSON conforme au schéma Pydantic du type de document), streamé et affiché en preview lisible.

- L'utilisateur choisit son template (deux designs) et son format (PDF ou Word), puis télécharge — le moteur de rendu applique le design choisi.

### Schémas de contenu (extraits)

class CVContent(BaseModel):

full_name: str

title: str                    # poste visé

contact: ContactInfo

summary: str

experiences: list[Experience]

education: list[Education]

skills: list[str]

languages: list[LanguageLevel]

class AcademicDocContent(BaseModel):

doc_type: Literal["rapport_stage","memoire","these"]

title: str

author: str

institution: str

outline: Outline

sections: dict[str, str]      # section_id -> contenu markdown

bibliography: list[str] | None

Le LLM reçoit le schéma JSON attendu dans son prompt et répond uniquement en JSON valide (validation Pydantic, une tentative de réparation automatique en cas d'échec, sinon erreur propre à l'utilisateur).

### Templates V1 (8 modules python-docx)

| Type de document | Template A | Template B |
| --- | --- | --- |
| CV | cv_modern (accent Bleu Boulga, 2 colonnes) | cv_classic (1 colonne, sobre) |
| Lettre de motivation | letter_standard | letter_modern |
| Document académique | academic_formal (page de garde, TOC, numérotation) | academic_clean |
| Document professionnel | pro_corporate | pro_minimal |

Un template est un module Python qui reçoit le contenu validé et construit le document python-docx (styles, polices, couleurs de la charte, marges). Le contenu ne change jamais entre deux templates. content_json est conservé dans la table documents : l'utilisateur peut regénérer le même document dans l'autre template ou l'autre format sans nouvel appel LLM (seul le quota de téléchargement s'applique). Pour la sortie PDF, deux voies sont possibles : conversion du .docx via LibreOffice headless (voie retenue en V1, homogène avec le convertisseur), ou à terme un moteur LaTeX pour les documents académiques exigeants. Les sandboxes E2B pour un rendu avancé sont réservées aux paliers Fleuve et Océan et conçues ultérieurement.

# 20. Le parcours guidé académique — implémentation

Approche hybride décidée conjointement : formulaire structuré assisté (pas de chat libre, pour un coût prévisible) plus génération streamée section par section. Persistance en temps réel dans academic_sessions à chaque action — l'étudiante peut revenir plusieurs jours après et reprendre exactement où elle en était.

| Étape | Interface | Rôle du LLM |
| --- | --- | --- |
| 1. Type de document | 3 cartes (Rapport / Mémoire / Thèse) | — |
| 2. Domaine | Sélecteur (8 domaines + autre) | — |
| 3. Sujet | Champ texte + bouton « Suggérer des sujets » | Suggestions (3-5 pistes), régénérables |
| 4. Plan | Génération + structure éditable (modifier, régénérer) | Génération adaptée à la profondeur du type |
| 5. Rédaction | Une carte par section, bouton « Générer cette section », statut (à faire / généré / validé) | Section par section, streaming |
| 6. Relecture | Vue document complet assemblé, retour possible sur toute section | Régénération ciblée |
| 7. Export | Choix template (2) + format (PDF/Word) | — |

### Gestion du contexte entre sections (décision clé)

Le problème central de ce type d'outil est la cohérence entre sections rédigées à des moments différents, sans exploser le coût en tokens. La solution retenue : pas d'historique conversationnel complet renvoyé au LLM. À chaque génération de section, le prompt contient un contexte structuré compact :

- le type de document, le domaine, le sujet ;

- le plan validé complet ;

- un résumé de deux à trois phrases de chaque section déjà validée, généré et stocké dans sections_json au moment de la validation (par le même appel, donc à coût marginal) ;

- les consignes de style académique français.

Coût prévisible, cohérence maintenue, reprise instantanée après plusieurs jours (current_step et statut de chaque section conservés). Si l'utilisateur modifie le plan après avoir généré des sections, celles dont le titre a changé passent en statut « à revoir ».

# 21. Système de quotas

Deux compteurs par utilisateur et par mois (table quotas) :

- words_used / words_limit — décompte des mots générés par les outils texte (transformateurs, chat, sections académiques, suggestions). Unité visible et compréhensible ; jamais de « tokens » dans l'interface, conformément au principe produit.

- downloads_used / downloads_limit — décompte des téléchargements de documents rendus (générateurs).

### Mécanique

- Avant génération : la dépendance check_quota (FastAPI) vérifie le solde. Insuffisant → réponse 402 avec message clair et incitation à monter de palier.

- Après génération : décrément atomique (UPDATE ... SET words_used = words_used + N WHERE ...) via service_role.

- Nouvelle période : la ligne quotas du mois est créée à la volée au premier appel du mois, avec les limites du palier courant.

### Limites par palier (valeurs provisoires)

Stockées en configuration, modifiables sans redéploiement. Elles seront calibrées après la phase de mesure des coûts réels (usage_logs), conformément au business plan. Point de départ proposé :

| Palier | Mots / mois | Téléchargements / mois |
| --- | --- | --- |
| Introduction | 5 000 | 0 (preview uniquement) |
| Goutte | 40 000 | 10 |
| Source | 120 000 | 30 |
| Fleuve | 300 000 | 80 |
| Océan | illimité (fair-use) | illimité (fair-use) |

Le score du Détecteur IA et du Vérificateur de plagiat est gratuit et hors quota. Le Convertisseur est gratuit et hors quota.

# 22. Authentification et sessions

- Supabase Auth. Deux méthodes : email + mot de passe (avec nom complet et numéro de téléphone collectés à l'inscription) et Google OAuth.

- Session durable gérée par cookies via @supabase/ssr, avec refresh token automatique — l'utilisateur reste connecté comme sur Claude.

- Côté FastAPI : chaque requête porte le JWT Supabase dans l'en-tête Authorization: Bearer. core/auth.py vérifie la signature (JWKS du projet Supabase, mis en cache) et extrait user_id.

- Super admin par défaut : boulgacorporation@gmail.com (role='admin' en seed).

- Suppression de compte : à la demande, cascade sur toutes les tables et les fichiers Storage.

# 23. Streaming des réponses LLM

FastAPI expose les générations en Server-Sent Events (sse-starlette). Le backend consomme le stream OpenRouter via httpx et forwarde les deltas.

event: delta        -> {"text": "..."}            (chunks de texte)

event: structured   -> {"partial_json": "..."}    (générateurs)

event: usage        -> {"tokens_in":..,"tokens_out":..,"cost_usd":..}

event: done         -> {"words": N}

event: error        -> {"code":"...", "message":"..."}

Le client appelle FastAPI directement (pas de proxy Next.js) via fetch et ReadableStream (hook useStreaming). Timeout de génération : 180 s pour les sections longues. Un bouton « Arrêter » côté client ferme la connexion ; le backend annule l'appel amont et logge les tokens déjà consommés.

# 24. Stockage des fichiers

Supabase Storage, trois buckets :

| Bucket | Contenu | Rétention | Accès |
| --- | --- | --- | --- |
| uploads | fichiers envoyés par l'utilisateur (conversion, analyse) | 30 jours (nettoyage planifié) | privé, RLS par user |
| generated | documents produits par les générateurs | permanent | privé, RLS par user |
| temp | intermédiaires de conversion | 24 h | backend uniquement |

Les documents générés sont conservés en permanence : un étudiant qui produit son mémoire en mars le retrouve en juin. Les téléchargements sont servis par des URL signées à durée courte (15 min), générées par FastAPI au moment du clic. Chemins : {bucket}/{user_id}/{document_id}.{ext}.

# 25. Dashboard admin

Accessible uniquement au role='admin' (vérification backend), avec boulgacorporation@gmail.com comme super admin par défaut. Pages de la V1 :

### KPIs (accueil admin)

- Utilisateurs inscrits (total, nouveaux à 7 et 30 jours), répartition par palier, DAU/WAU simples.

- Coût LLM : total du jour / semaine / mois, coût par outil, coût par modèle, coût moyen par génération (agrégations de usage_logs).

- Générations par outil (volumes), mots générés, documents téléchargés.

### Utilisateurs

Liste et recherche, détail par utilisateur (palier, quotas, historique d'usage). Actions : changer le palier manuellement — indispensable tant que FedaPay n'est pas branché, c'est ainsi qu'on active les abonnés des premiers jours — réinitialiser un quota, désactiver un compte.

### Coûts

Tableau du coût réel par outil et par palier — l'outil de décision pour calibrer les quotas et la grille tarifaire.

# 26. Charte graphique et UI (technique)

La charte, inspirée de l'esprit Claude (sobre, généreux en blanc, une seule couleur d'action), est complétée ici des décisions de typographie et de composants nécessaires au développement.

### Couleurs

| Nom | Code | Usage |
| --- | --- | --- |
| Marine profond | #0B1F3A | Fonds, textes forts, CTA inversés |
| Bleu Boulga | #1565C0 | Actions, liens, highlights, UI |
| Fond neutre | #F5F7FA | Background principal de l'interface |
| Blanc pur | #FFFFFF | Surfaces, cards, inputs |
| Succès | #2E7D32 | Confirmations |
| Attention | #F57C00 | Avertissements |
| Erreur | #C62828 | Erreurs |
| Info | #1565C0 | Informations contextuelles |

Nuances du Bleu Boulga : échelle 50 → 900 (50 le plus clair, 500 = #1565C0 comme référence, 900 le plus sombre) pour les états hover, fonds légers et badges.

### Typographie (décision — complément à la charte)

Police : Inter (Google Fonts, variable, sans-serif humaniste), dans l'esprit Claude — lisible, chaleureuse, professionnelle, avec un bon rendu des caractères des langues locales.

| Usage | Taille | Poids |
| --- | --- | --- |
| H1 (titre d'outil) | 28 px | 600 (SemiBold) |
| H2 | 22 px | 600 |
| H3 | 18 px | 600 |
| Body | 15 px | 400 (Regular) |
| Small / caption | 13 px | 400 |
| Boutons | 14 px | 500 (Medium) |

Interlignage : 1.5 pour le corps, 1.25 pour les titres.

### Icônes, espacements, rayons

Icônes : lucide-react, style outline uniquement (esthétique équivalente Tabler), 20 px inline et 24 px décoratif, couleur héritée du parent. Espacements : 4 (xs) / 8 (sm) / 12 (md) / 16 (lg) px. Rayons de bordure : 4 px inputs et badges, 8 px boutons, 12 px cards.

### Composants

Base : shadcn/ui (boutons, inputs, dialogs, dropdowns, toasts, tabs, skeleton loaders), thémé aux variables Boulga dans globals.css. Composants métier construits par-dessus : ToolLayout, SmartForm, StreamingOutput, QuotaBar, TemplateSelector, FormatSelector, DocumentPreview.

# 27. Environnements, CORS et configuration

### Environnements

| Env | Frontend | Backend | Supabase |
| --- | --- | --- | --- |
| dev | localhost:3000 / 3001 / 3002 | localhost:8003 | projet Supabase dev |
| prod | Vercel (domaine non encore branché) | Railway | projet Supabase prod |

### CORS (backend)

Le backend autorise au moins les trois ports de développement front plus le domaine Vercel de production (via variable ALLOWED_ORIGINS).

ALLOWED_ORIGINS = [

"http://localhost:3000",

"http://localhost:3001",

"http://localhost:3002",

# + domaine Vercel prod via variable d'env

]

### .env.example (backend)

# ---- Supabase ----

SUPABASE_URL=https://xxxxx.supabase.co

SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=eyJ...

SUPABASE_JWT_SECRET=            # ou usage JWKS

# ---- OpenRouter ----

OPENROUTER_API_KEY=sk-or-v1-...

# ---- Copyleaks ----

COPYLEAKS_EMAIL=

COPYLEAKS_API_KEY=

# ---- FedaPay (branché plus tard) ----

FEDAPAY_PUBLIC_KEY=

FEDAPAY_SECRET_KEY=

FEDAPAY_WEBHOOK_SECRET=

# ---- App ----

ENV=dev

PORT=8003

ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:3000,http://localhost:3001,http://localhost:3002

ADMIN_EMAIL=boulgacorporation@gmail.com

# ---- Matrice LLM (JSON, surchargeable sans redéploiement) ----

LLM_ROUTING_JSON=

### .env.example (frontend)

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxxxx.supabase.co

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJ...

NEXT_PUBLIC_BACKEND_URL=http://localhost:8003

# 28. Sécurité

- Clés API (OpenRouter, Copyleaks, service_role) exclusivement côté backend, jamais exposées au client, jamais committées (.env dans .gitignore, .env.example versionné).

- JWT vérifié sur chaque endpoint FastAPI ; endpoints admin doublement protégés (JWT + role).

- RLS activé partout côté Supabase ; écritures sensibles réservées au service_role.

- Validation stricte des uploads : extension + type MIME + taille (25 Mo) ; fichiers traités dans temp, jamais exécutés.

- Rate limiting applicatif basique en V1 (par user_id sur les endpoints de génération, ex. 10 générations/minute) pour se protéger d'un abus de quota gratuit.

- URLs de téléchargement signées et courtes (15 min).

- Logs backend sans contenu utilisateur (métadonnées seulement).

# 29. Feuille de route de construction

L'ordre maximise la réutilisation : on bâtit le socle, puis les familles d'outils du plus simple au plus complexe. Le document académique, le plus exigeant, vient en dernier.

### Phase 0 — Fondations (socle transversal)

- Repos et CI basique, environnements dev.

- Supabase : schéma SQL, RLS, trigger profil, seed admin.

- Backend : squelette FastAPI, config, CORS, auth JWT, client Supabase, client OpenRouter + streaming SSE, middleware de quota, usage_logs.

- Frontend : squelette Next.js, auth (login/register/Google), layout dashboard (sidebar + QuotaBar), thème Boulga, middleware de protection.

### Phase 1 — Transformateurs (validation du pipeline streaming)

- Reformulateur / Correcteur (premier outil de bout en bout), Rédacteur d'email pro, Chat IA généraliste.

### Phase 2 — Analyseurs et convertisseur (acquisition)

- Convertisseur de fichiers, Détecteur de contenu IA (Copyleaks + réécriture LLM), Vérificateur de plagiat.

### Phase 3 — Moteur documents + générateurs courts

- document_engine : schémas, renderer, DOCX→PDF, 4 templates (CV ×2, lettre ×2), buckets Storage. Puis Rédacteur de CV (formulaire intelligent complet) et Rédacteur de lettre de motivation.

### Phase 4 — Documents longs

- Générateur de plan / outline, Rédacteur de document pro (+ 2 templates pro), Rédacteur de documents académiques longs avec parcours 7 étapes (+ 2 templates académiques).

### Phase 5 — Admin et finitions

- Dashboard admin (KPIs, users, coûts), page Documents (historique), Paramètres. Passe responsive, polish UI, tests de charge basiques, déploiement prod (Vercel + Railway), mesure des coûts réels puis calibrage des quotas.

# 30. Points reportés (hors V1)

| Sujet | Cible | Note |
| --- | --- | --- |
| Intégration FedaPay | V1.1 | Webhook squelette présent ; activation manuelle des paliers par l'admin en attendant. Récurrence mensuelle à gérer côté Boulga (rappel + nouvelle transaction) — faisabilité à confirmer. |
| Landing page marketing | Séparé | SEO, acquisition. |
| Traducteur multilingue (wolof, dioula, mooré, bambara) | V1.1 | Différenciateur fort, léger à ajouter sur le pipeline transformateurs. |
| Générateur de citations bibliographiques | V1.1 | Léger. |
| Générateur de fiches de révision / QCM | V1.1 | — |
| Factures & devis FCFA | V1.1 | Nécessite revue de conformité par pays. |
| Chat sur document | V1.1 | Pipeline extraction + contexte borné (RAG). |
| Générateur de présentations (slides) | V2 | Génération de diapositives. |
| Assistant de recherche IA | V2 | Perplexity non disponible via OpenRouter — à réévaluer. |
| Sandboxes E2B (rendu avancé) | V2 | Réservé aux paliers Fleuve / Océan. |
| Rédacteur de contrats / documents juridiques | V2+ | Risque de responsabilité — encadrement juridique requis. |
| Lettres de recommandation / attestations | V2+ | Non prioritaire au lancement. |
| Notifications email | V1.1 | Quota bas, expiration d'abonnement. |
| Option « qualité maximale » Opus (Océan) | V1.1 | claude-opus-4.6 sur les documents longs. |

# 31. Glossaire

Pack — Regroupement thématique d'outils correspondant à un profil d'utilisateur (Introduction, Académique, Business). Détermine quels outils sont accessibles.

Palier — Niveau d'abonnement (Introduction, Goutte, Source, Fleuve, Océan). Détermine le prix, les packs inclus et le volume de quota.

Quota — Volume d'usage autorisé, mesuré en mots consommés par mois (ou en téléchargements/utilisations selon l'outil).

Génération bornée — Principe de conception : chaque outil produit une sortie de taille prévisible à partir d'un input défini, par opposition à une conversation ouverte de longueur illimitée.

Rédacteur — Catégorie d'outils produisant un document ou fichier formaté destiné à être téléchargé (documents académiques, document pro, CV, présentations, factures).

Satellite — Catégorie d'outils produisant un résultat en texte brut sans mise en forme à débloquer (Reformulateur/Correcteur, Email pro, posts réseaux sociaux).

Outil transversal — Outil accessible indépendamment du pack souscrit, utile à plusieurs profils (CV, lettre de motivation).

Parcours guidé — Interaction en plusieurs étapes utilisée pour le Rédacteur de documents académiques longs, par opposition à un formulaire unique.

Sélecteur de ton — Fonctionnalité payante ajustant le style d'un texte selon six tons (Convivial, Académique, Professionnel, Neutre, Persuasif, Formel/Soutenu), partagée entre plusieurs outils.

Routeur LLM — Composant backend (core/llm/router.py) qui choisit le modèle de langage selon la matrice outil × palier.

Génération bornée / usage_logs — Table de journalisation de chaque appel LLM (outil, modèle, tokens, coût) alimentant la mesure du coût réel par outil.

Formulaire intelligent — Interface de collecte des générateurs de documents : le LLM analyse les informations fournies, signale les manques, propose, l'utilisateur valide, puis la génération complète est lancée.

Boulga AI — Puiser l'intelligence qu'il vous faut.

Cahier des charges technique — Version 1.0 — document de travail, évolutif au fil des mesures de coûts réels et des retours utilisateurs.